اختيار مزود خدمات الويب: قائمة تحقق

ضع علامة على كل سطر قبل التوقيع. وكل سطر لا تستطيع التأشير عليه سؤال يُطرح كتابيا.

1. دفتر الشروط (نفسه لكل مزود)

- هدف الموقع أو التطبيق في جملة واحدة، والجمهور المستهدف

- قائمة الصفحات أو الوظائف، وما هو خارج النطاق

- اللغات (الفرنسية، العربية، الإنجليزية) والتصميم من اليمين إلى اليسار للعربية

- المحتوى: من يكتب النصوص ويقدم الصور، وفي أي أجل

- نطاق الميزانية وتاريخ الإطلاق المستهدف

2. عرض السعر المكتوب

- مفصل حسب كل مُخرَج، لا مبلغ إجمالي واحد

- تاريخ الصلاحية، وجدول الدفع (دفعة مقدمة، مراحل، باقي المبلغ)

- عدد جولات التعديل المشمولة وسعر العمل الإضافي

- الاستضافة واسم النطاق والتراخيص الخارجية: مشمولة أم لا، وبأي كلفة سنوية

- الصيانة بعد الإطلاق: ما تشمله، ولأي مدة، وسعرها بعد ذلك

3. الملكية والوصول

- اسم النطاق مسجل باسم مؤسستك

- حساب الاستضافة باسمك، أو وصول مكتوب تحتفظ به إن غادرت

- صلاحيات المدير على الموقع ومستودع الشيفرة والإحصاءات

- بند مكتوب: التنازل لك عن الشيفرة المصدرية وملفات التصميم عند الدفع الكامل، مع بيان طبيعة الحقوق والاستعمالات والمدة والإقليم (الأمر 03-05، المادتان 62 و64)

- تسليم الشيفرة المصدرية ووثيقة تقنية قصيرة في النهاية

- قائمة المكونات الخارجية وتراخيصها

4. الجودة والاستلام

- اختبارات الاستلام مذكورة (الهاتف والحاسوب، الاستمارات، الدفع، السرعة)

- فترة ضمان لتصحيح الأخطاء بعد التسليم

- النسخ الاحتياطية: من يقوم بها، وكم مرة، وأين

- المعطيات الشخصية: استمارات الاتصال وبيانات الزبائن تعالج وفق القانون 18-07

5. علامات الإنذار

- لا عرض سعر مكتوب، أو سعر يتغير بعد الدفعة المقدمة

- النطاق أو الاستضافة باسم المزود وحده

- رفض تسليم الشيفرة أو صلاحيات المدير

- لا مراجع يمكن الاتصال بها، أو شهادات مجهولة فقط

- وعود بترتيب أو نتائج مضمونة

6. جدول المقارنة

|  | المزود أ | المزود ب | المزود ج |
| --- | --- | --- | --- |
| السعر الإجمالي |  |  |  |
| الدفعة المقدمة |  |  |  |
| تاريخ التسليم |  |  |  |
| بند ملكية الشيفرة |  |  |  |
| سعر الصيانة |  |  |  |
| المراجع التي تم التحقق منها |  |  |  |

قائمة مقدمة من bizalgeria.com على سبيل الاسترشاد، نسخة 29 أكتوبر 2026. ليست استشارة قانونية: اعرض العقد على محام.