Choisir son prestataire web : liste de contrôle

Cochez chaque ligne avant de signer. Une ligne que vous ne pouvez pas cocher est une question à poser par écrit.

1. Le cahier des charges (le même pour chaque prestataire)

- Objectif du site ou de l’application en une phrase, et public visé

- Liste des pages ou fonctionnalités, et ce qui est hors périmètre

- Langues (français, arabe, anglais) et mise en page de droite à gauche si arabe

- Contenus : qui rédige les textes et fournit les photos, et pour quand

- Fourchette de budget et date de lancement visée

2. Le devis écrit

- Détaillé par livrable, pas un total unique

- Date de validité, échéancier (acompte, étapes, solde)

- Nombre de séries de corrections incluses et prix du travail supplémentaire

- Hébergement, nom de domaine et licences tierces : inclus ou non, et coût annuel

- Maintenance après lancement : ce qui est inclus, pendant combien de temps, et le prix ensuite

3. Propriété et accès

- Nom de domaine enregistré au nom de votre entreprise

- Compte d’hébergement à votre nom, ou accès écrit que vous gardez si vous partez

- Accès administrateur au site, au dépôt de code et aux statistiques

- Clause écrite : le code source et les fichiers de design vous sont cédés au paiement intégral, avec la nature des droits, les usages, la durée et le territoire (ord. 03-05, art. 62 et 64)

- Remise du code source et d’une courte documentation technique à la fin

- Liste des composants tiers et de leurs licences

4. Qualité et réception

- Tests de réception listés (téléphone et ordinateur, formulaires, paiement, vitesse)

- Période de garantie pour corriger les bugs après livraison

- Sauvegardes : qui les fait, à quelle fréquence, où

- Données personnelles : formulaires de contact et données clients traités conformément à la loi 18-07

5. Signaux d’alerte

- Pas de devis écrit, ou un prix qui change après l’acompte

- Domaine ou hébergement au seul nom du prestataire

- Refus de remettre le code ou l’accès administrateur

- Aucune référence joignable, ou seulement des témoignages anonymes

- Promesses de classement ou de résultats garantis

6. Tableau comparatif

|  | Prestataire A | Prestataire B | Prestataire C |
| --- | --- | --- | --- |
| Prix total |  |  |  |
| Acompte |  |  |  |
| Date de livraison |  |  |  |
| Clause de propriété du code |  |  |  |
| Prix de la maintenance |  |  |  |
| Références vérifiées |  |  |  |

Liste fournie par bizalgeria.com à titre indicatif, version du 29 octobre 2026. Ce n’est pas un conseil juridique : faites relire le contrat par un avocat.